# PitLane — SPA Alpha

Plan de Sprints
Calendario de Fórmula 1, F2 y F3

Versión: 1.0
Fecha: 04/06/2026
Framework: React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS v4
Deploy: Vercel (https://pitlane-spa.vercel.app)

# Índice

1. Resumen Ejecutivo

2. Metodología

3. Sprint 0 — Configuración Inicial (Completado)

4. Sprint 1 — Alpha Funcional (Completado)

5. Sprint 2 — API Real y Estado Global

6. Sprint 3 — Detalle de Carrera y Routing

7. Sprint 4 — Favoritos y Persistencia

8. Sprint 5 — Temporadas Múltiples

9. Sprint 6 — Notificaciones y Alertas

10. Sprint 7 — Modo Offline y PWA

11. Sprint 8 — Testing y QA

12. Sprint 9 — Beta y Lanzamiento

13. Backlog de Ideas Futuras

# 1. Resumen Ejecutivo

PitLane es una Single Page Application (SPA) que muestra el calendario de carreras de Fórmula 1, F2 y F3. Este documento define la hoja de ruta en sprints para llevar la aplicación desde su fase Alpha actual hasta un producto estable y escalable listo para producción.

Misión del proyecto:

Proporcionar una experiencia rápida y moderna para seguir las carreras de F1, F2 y F3.

Mantener una arquitectura desacoplada que permita migrar de datos locales a API real sin esfuerzo.

Garantizar despliegue continuo y automático mediante Vercel + GitHub.

Estado actual: Alpha 0.1.0 — Desplegado en Vercel con datos locales estáticos.

# 2. Metodología

El proyecto sigue una metodología ágil con sprints de 2 semanas de duración. Cada sprint incluye planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva.

Duración del sprint: 2 semanas

Reunión de planificación: 1 hora al inicio

Daily standup: 10 minutos (opcional, según disponibilidad)

Review + Retro: 1 hora al final del sprint

Versionado semántico (SemVer): vMAJOR.MINOR.PATCH

Ramas de Git: main (estable), develop, feature/<nombre>

Deploys automáticos a Vercel desde main

# 3. Sprint 0 — Configuración Inicial

| Estado | ✅ COMPLETADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (18-31 May 2026) |
| Story Points | 10 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| INFRA-01 | Inicializar proyecto con Vite + React | 2 |
| INFRA-02 | Configurar Tailwind CSS v4 | 1 |
| INFRA-03 | Configurar ESLint | 1 |
| INFRA-04 | Crear estructura de directorios | 1 |
| INFRA-05 | Configurar repositorio Git + GitHub | 1 |
| INFRA-06 | Configurar deploy en Vercel | 2 |
| INFRA-07 | Configurar gh-pages para GitHub Pages | 2 |

Total del sprint: 10 SP

# 4. Sprint 1 — Alpha Funcional

| Estado | ✅ COMPLETADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (1-14 Jun 2026) |
| Story Points | 20 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| ALPHA-01 | Crear datos estáticos de 48 carreras (F1, F2, F3) | 3 |
| ALPHA-02 | Implementar hook useCalendar con carga asíncrona simulada | 3 |
| ALPHA-03 | Crear componente CategoryNav con filtro por categoría | 2 |
| ALPHA-04 | Crear componente Hero para próxima carrera | 2 |
| ALPHA-05 | Crear componente RaceCard con animaciones hover | 3 |
| ALPHA-06 | Crear componente CalendarGrid responsive | 2 |
| ALPHA-07 | Crear componente F1Dashboard orquestador | 2 |
| ALPHA-08 | Implementar loading skeleton animado | 1 |
| ALPHA-09 | Documentación técnica inicial | 2 |

Total del sprint: 20 SP

# 5. Sprint 2 — API Real y Estado Global

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (15-28 Jun 2026) |
| Story Points | 15 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| API-01 | Crear API REST básica (Node.js + Express o Serverless) | 5 |
| API-02 | Migrar useCalendar de datos locales a fetch() real | 3 |
| API-03 | Implementar estado global con Zustand | 3 |
| API-04 | Añadir manejo de errores y estados de carga reales | 2 |
| API-05 | Actualizar documentación técnica | 2 |

Total del sprint: 15 SP

# 6. Sprint 3 — Detalle de Carrera y Routing

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (29 Jun - 12 Jul 2026) |
| Story Points | 12 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| ROUT-01 | Instalar y configurar React Router | 2 |
| ROUT-02 | Crear página de detalle de carrera (/race/:id) | 3 |
| ROUT-03 | Añadir navegación entre calendario y detalle | 2 |
| ROUT-04 | Implementar breadcrumbs | 1 |
| ROUT-05 | Añadir meta tags y SEO básico | 2 |
| ROUT-06 | Probar navegación y actualizar docs | 2 |

Total del sprint: 12 SP

# 7. Sprint 4 — Favoritos y Persistencia

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (13-26 Jul 2026) |
| Story Points | 11 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| FAV-01 | Añadir estado de favoritos en Zustand | 2 |
| FAV-02 | Persistir favoritos en localStorage | 2 |
| FAV-03 | Añadir botón de favorito en RaceCard | 2 |
| FAV-04 | Crear vista "Mis Carreras" con filtro de favoritos | 3 |
| FAV-05 | Sincronizar favoritos entre pestañas (storage event) | 2 |

Total del sprint: 11 SP

# 8. Sprint 5 — Temporadas Múltiples

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (27 Jul - 9 Ago 2026) |
| Story Points | 11 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| TEMP-01 | Modificar datos para soportar múltiples temporadas | 3 |
| TEMP-02 | Añadir selector de año en la UI | 2 |
| TEMP-03 | Actualizar useCalendar para filtrar por temporada | 2 |
| TEMP-04 | Persistir temporada seleccionada en URL | 1 |
| TEMP-05 | Cargar temporadas dinámicamente desde API | 3 |

Total del sprint: 11 SP

# 9. Sprint 6 — Notificaciones y Alertas

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (10-23 Ago 2026) |
| Story Points | 15 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| NOTIF-01 | Implementar sistema de notificaciones push (Web Push API) | 5 |
| NOTIF-02 | Añadir suscripción a carreras específicas | 3 |
| NOTIF-03 | Notificar 24h antes de cada carrera | 3 |
| NOTIF-04 | Crear panel de configuración de notificaciones | 2 |
| NOTIF-05 | Probar notificaciones en múltiples navegadores | 2 |

Total del sprint: 15 SP

# 10. Sprint 7 — Modo Offline y PWA

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (24 Ago - 6 Sep 2026) |
| Story Points | 13 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| PWA-01 | Configurar service worker con Workbox | 3 |
| PWA-02 | Generar manifest.json e íconos | 2 |
| PWA-03 | Cachear datos de carreras para offline | 3 |
| PWA-04 | Implementar estrategia stale-while-revalidate | 2 |
| PWA-05 | Añadir indicador de conectividad en la UI | 1 |
| PWA-06 | Probar Lighthouse y auditoría PWA | 2 |

Total del sprint: 13 SP

# 11. Sprint 8 — Testing y QA

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (7-20 Sep 2026) |
| Story Points | 18 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| TEST-01 | Configurar Vitest + React Testing Library | 2 |
| TEST-02 | Escribir tests unitarios para hooks | 3 |
| TEST-03 | Escribir tests de componentes | 3 |
| TEST-04 | Escribir tests de integración (flujo completo) | 3 |
| TEST-05 | Configurar E2E con Playwright | 3 |
| TEST-06 | Ejecutar auditoría de rendimiento Lighthouse | 1 |
| TEST-07 | Corregir bugs y optimizar | 3 |

Total del sprint: 18 SP

# 12. Sprint 9 — Beta y Lanzamiento

| Estado | 📋 PLANIFICADO |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas (21 Sep - 4 Oct 2026) |
| Story Points | 13 |

Tareas del sprint:

| Tarea | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| BETA-01 | Configurar dominio personalizado en Vercel | 2 |
| BETA-02 | Añadir analytics (Vercel Analytics o PostHog) | 2 |
| BETA-03 | Crear página de feedback/soporte | 2 |
| BETA-04 | Optimizar bundle con code splitting | 3 |
| BETA-05 | Pruebas de carga y estrés | 2 |
| BETA-06 | Preparar comunicado de lanzamiento | 1 |
| BETA-07 | Lanzar versión 1.0.0 (Beta pública) | 1 |

Total del sprint: 13 SP

# 13. Backlog de Ideas Futuras

Estas funcionalidades no están asignadas a ningún sprint específico pero se considerarán para versiones futuras:

Resultados en vivo: Integrar API de tiempos reales durante los fines de semana de carrera.

Comparativa de pilotos: Gráficos y tablas comparativas de rendimiento entre pilotos.

Modo oscuro / claro: Selector de tema con persistencia en localStorage.

Widget de cuenta regresiva: Widget embebible para webmasters con cuenta regresiva para la próxima carrera.

App móvil nativa: Envoltorio con React Native o Expo para publicación en App Store / Google Play.

Multilenguaje: Soporte para inglés, español, francés, alemán, italiano.

Sistema de predicciones: Permitir a usuarios predecir ganadores y llevar puntuación.

Calendario personalizado: Arrastrar y soltar para crear calendario personal de carreras a seguir.

Integración con redes sociales: Compartir carrera en Twitter/X, Instagram, WhatsApp.

API pública: Exponer API REST pública para que otros desarrolladores consuman los datos.

# Anexo: Glosario

SPA: Single Page Application — Aplicación de una sola página.

SP: Story Points — Unidad de medida de esfuerzo en metodologías ágiles.

PWA: Progressive Web App — Aplicación web que puede instalarse como una app nativa.

API: Application Programming Interface — Interfaz para comunicación entre sistemas.

Vite: Herramienta de build y desarrollo ultrarrápida para proyectos web modernos.

Tailwind CSS: Framework de CSS utilitario que permite diseñar directamente en el HTML.

Zustand: Biblioteca ligera de manejo de estado global para React.

CI/CD: Continuous Integration / Continuous Deployment — Integración y despliegue continuos.